* site web
  + Gantt API Meteo 100% Loïc à fini
  + clé API procédé par Loic, pour le moment JSON pour debug
  + OBJ backend
    - aide Loic
    - aide Vincent

Date: 14/11/23

Infrastructure

* DONE
  + acquisition des NUC
  + acquisition des adresses IP
  + Serveur DNUM repliquer dans les serv C315
* TODO
  + Début de la configuration ip sur les nuc
  + activer wol
  + mettre en place les firewall

BDD

* DONE
  + base de la BDD en MongoDB avec Script de déploiement
* TODO
  + gestion des utilisateurs
  + ajouté quelques données pour tester le back

Capteur

* DONE
  + génération des nombres aléatoires, et mise en place des données dans une BDD SQLite
  + Agréger BDD en un seule
  + Etude du projet open source de réseaux mesh
  + installation de l’os et les outils sur les RPI
* TODO
  + Remonter les données aux serveurs
  + Échanger des messages avec les différents composants du réseaux mesh **FIN DE SEMAINE FINI**

Exploitation

* DONE
* TODO
  + intégration des applications comme consul et nomad

Performances / contrôle du projet

* DONE
* TODO
  + nom:

Site Web

* DONE
  + API meteo fini, clé conserver par Loïc
* TODO
  + backend besoin d’aide

Méthodologie:

* GOOD POINT:
* TO IMPROVE: